AD-OO-0198/01-00 Dic. 25

Nueva Solicitud /Solicitud de cambio

Requerimientos mínimos necesarios

# Identificación

### 1.1 Fecha Solicitud

25-09-2026

### 1.2 Nombre de la solicitud

SGA – Sistema de Gestión de Alquileres: automatización del registro de facturas de alquiler

### 1.3 Nombre de producto o servicio para modificar

Proceso de registro y carga de facturas de alquiler en SAP

### 1.4 Usuario que da origen a la solicitud

### Juan Pablo Pirra, Marcelo Miravalle

### 1.5 Usuario referente

### Juan Pablo Pirra

### 1.6 Motivo del cambio

| Selección | Motivo | Observación |
| --- | --- | --- |
| X | Incidente o Problema identificado |  |
| X | Cambio en requerimientos del negocio |  |
| X | Upgrade o incorporación de infraestructura tecnológica |  |
| √ | Nuevos requerimientos del negocio |  |

# Descripción

### 2.1 Descripción detallada del cambio

El cambio consiste en automatizar el proceso de registro de facturas de alquiler mediante la incorporación de SGA, una capa de gestión de alquileres que centraliza y vincula los inmuebles y sus contratos asociados. La ingesta de las facturas emitidas por los locadores se realiza mediante un proceso de RPA, que las incorpora al sistema y permite asignarlas automáticamente al contrato correspondiente. El sistema permite además administrar el alta y mantenimiento de inmuebles y contratos, y conciliar el importe facturado contra el importe esperado según las condiciones pactadas en cada contrato (valor vigente, índice de ajuste, periodicidad), dejando trazabilidad de todo el proceso mediante auditoría. Una vez validada y conciliada, la factura queda en condiciones de enviarse a SAP para su registro, reemplazando el circuito manual actual de carga y verificación.

### 2.2 Justificación

Actualmente el registro y control de facturas de alquiler se realiza en forma manual, sin un repositorio único que vincule inmuebles, contratos y facturas. Esto genera demoras, dificulta conciliar los importes facturados contra lo pactado en cada contrato y aumenta el riesgo de errores y de facturas mal asignadas o no detectadas a tiempo. SGA reduce ese trabajo manual, estandariza el proceso de conciliación y aporta trazabilidad completa antes del envío a SAP, mejorando los tiempos y el control de Costos y Cuentas a Pagar.

### 2.3 Prioridad del usuario

| Selección | Prioridad | Observación |
| --- | --- | --- |
| X | Crítica: Bloqueo operativo/compliance inmediato |  |
| X | Alta: Afecta operaciones relevantes |  |
| √ | Media: Mejora importante sin bloqueo |  |
| X | Baja: Optimización/deseable |  |

### 2.4 Nivel de servicio esperado

| Selección | Ítem | Debe completer | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Ventana de proceso de ejecución | Intervalo de tiempo en el que la aplicación/proceso puede ejecutarse sin afectar la operación. Indicar días y horarios. |  |
| X | Posiciones de trabajo en las que se quiera instalar la aplicación | Número de equipos donde se instalará la aplicación y su ubicación física. |  |
| X | Usuarios concurrentes | Cantidad estimada de usuarios que usarán el sistema de manera simultánea. |  |
| √ | Nivel de criticidad | Impacto del servicio para el negocio. Seleccione: Crítico / Alto / Medio / Bajo. | Medio |

### 2.5 Áreas usuarias impactadas

Gerencia de Costos y Cuentas a Pagar.

### 2.6 Procedimientos operativos vigentes involucrados

-